# Objetivos deste documento

Este documento será usado em questões de discordância entre ambas as partes, como comprovativo dos termos acordados para o desenvolvimento do sistema. O documento também formaliza o encerramento do contrato considerando-o entregue parcialmente.

**Identificação do contrato**

Este contrato, com o código 01234, formaliza a conclusão do mesmo, sendo que é entregue um Sistema de Gestão de Frota de Camiões, que inclui registo do cliente, gestor e do motorista. Fazer o acompanhamento da carga que está sendo transportada, podendo saber a localização exata da carga no percurso da viagem, e o mesmo pode ser monitorado pelos intervenientes do processo.

# Entregas realizadas

## Proposta Técnica e Financeira

Foi apresentado todo o material necessário (perfil dos desenvolvedores, tempo) para o desenvolvimento do produto, juntamente com o capital necessário para cada etapa do projecto.

## Plano do projecto

Esta entrega é do plano do projecto, que consiste em como o projecto foi dividido e tratou da gestão da produção do software, a divisão de tempo para cada entrega da parte do software e a gestão das mudanças.

## Documento de Requisitos

Esta entrega foi relativa ao documento que especifica as funcionalidades do sistema, onde estão apresentados os principais requisitos do sistema.

## Relatórios de progresso

Apresentou as informações relativas à produção do Software até a primeira fase do produto.

## Relatório Final do projecto

Esta entrega serve para validar o produto, quanto as funcionalidades e as entregas e com isso encerrar o projecto.

## Código fonte

Consistiu na entrega dos códigos de todos os componentes que fazem parte do sistema de software.

# Questões em Aberto

|  |  |
| --- | --- |
| **Questão em aberto** | **Comentário** |
| Base de Dados | Algumas dificuldades para fazer a comunicação eficiente entre os dados da aplicação e dados existentes na Base de Dados. |
| Inicio de sessão | Não implementação da autenticação das credenciais, o que impediria que qualquer usuário da aplicação pudesse aceder as páginas privilegiadas do sistema. |
| Confirmação da entrega do produto | Dificuldade na integração da funcionalidade “*check*” para confirmar a entrega do produto. |
| Monitoramento da viagem | Não foi possível implementar a funcionalidade de monitoramento da viagem, devido ao tempo e a utilização da tecnologia necessária para o efeito. |

# Informações adicionais

O projecto SGFC não foi concluído nos prazos planificados, devido a dificuldades técnicas no uso do framework de desenvolvimento adoptado, como:

* **Utilização do laravel**- Houve grandes dificuldades na utilização do laravel, visto que este é um framework completamente novo. Foi difícil para o grupo aprender e adaptar – se ao mesmo, sendo que isto originou atrasos nas entregas do produto.
* **Utilização do Git**- Dificuldade de alguns membros da equipe no uso da ferramenta, tanto para ter as actualizações do projecto assim como a submissão (Commit) de alguns módulos.

## Custo do Projecto

O projecto teve como custo total: 130000 MT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aceite do Contrato** | | | |
| Os participantes abaixo autorizam o encerramento do contrato e atestam o cumprimento de todas clausulas e a inexistência de qualquer reinvindicação futura. | | | |
| **Participante** | **Nome** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | Empresa Frota ltd |  | 15/11/2018 |
| Gerente do Projeto | Andrade Machequele Manjate |  | 21/11/2018 |