# Objetivos deste documento

Este documento formaliza o encerramento do contrato considerando-o entregue integralmente.

# Entregas realizadas

## Entrega 1- Proposta Técnica e Financeira

É o documento que especifica a proposta para o projecto. Foi apresentado todo o material necessário (perfil dos desenvolvedores, tempo) para o desenvolvimento do produto, juntamente com o capital necessário para cada etapa do projecto.

## Entrega 2 – Plano do projecto

Esta entrega é do plano do projecto, que consiste em como o projecto foi dividido e tratou da gestão da produção do software, a divisão de tempo para cada entrega da parte do software e a gestão das mudanças.

## Entrega 3 – Documento de Requisitos

Esta entrega foi relativa ao documento que especifica as funcionalidades do sistema, onde estão apresentados os principais requisitos do sistema.

## Entrega 4 – Projecto parte 1

Esta entrega foi relativa a primeira fase funcional do produto, que foi entregue na data previamente estabelecida, conteve as funcionalidades básicas do sistema.

## Entrega 5 – Relatório de progresso 1

Apresentou as informações relativas à produção do Software até a primeira fase do produto.

## Entrega 7 - Relatório de progresso 2

Apresentou as informações relativas à produção do Software até a segunda fase do produto.

## Entrega 7 – Relatório Final do projecto

Nesta entrega serve para validar o produto, quanto as funcionalidades e as entregas e com isso encerrar o projecto.

# Questões em Aberto

[Usar caso haja alguma questão pendente em relação às entregas do contrato. Ex.: Requisitos não entregues]

|  |  |
| --- | --- |
| **Questão em aberto** | **Comentário** |
| Utilização do laravel | Houve grandes dificuldades na utilização do laravel, visto que este é um framework completamente novo. Foi dificil para o grupo aprender e adaptar – se ao mesmo, sendo que isto originou atrasos nas entregras do produto. |
| Utilização do Git | Dificuldade de aulguns membros da equipe no uso da feramenta |
|  |  |

# Informações adicionais

O projecto SGFC não foi concluído nos prazos planificados, devido a dificuldades técnicas no uso do framework de desenvolviemtno adoptado, que é o laravel.

## Custo do Projecto

O projecto teve como custo total: 130000 MT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aceite do Contrato** | | | |
| Os participantes abaixo autorizam o encerramento do contrato e atestam o cumprimento de todas clausulas e a inexistência de qualquer reinvindicação futura. | | | |
| **Participante** | **Nome** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | Empresa Frota ltd |  | 15/11/2018 |
| Gerente do Projeto | Andrade Machequele Manjate |  | 21/11/2018 |