|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 01/10/18 | Até: | 22/10/18 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) |  | Atraso no inicio da codificação devido a problemas ana instalação e uso do Laravel. |
| Custo (CPI) |  | Tempo e recursos. |
| Escopo |  | Escopo definido de excelente forma. O projecto é feito com base no escopo. |
| Comunicação |  | Fraca, devido à negligência de alguns da equipe. |

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 01 | Módulo de Viagens | 20/10 | 12/11 |  |
| 01 | Módulo de Gestão | 20/10 | 22/11 |  |

# Atividades Concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 01 | Criação de controllers para autenticação | Dércio Gulele | 29/10 | 12/11 |
| 01 | Insersão de dados de clientes na base de dados. | Dércio Gulele | 1/11 | 22/11 |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 01 | Métodos de autenticação | Dércio Gulele | 26/10 | 22/11 |  |
| 01 | Inserção de dados | Dércio Gulele | 08/11 | 22/11 |  |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 01 | Relatório de encerramento de progresso | Dércio Gulele | 20/11 | 22/11 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Informações adicionais

Não foi possível concluir efetivamete todos os módulos devido á dificuldade de integracao das diferentes ferramentas para o uso de desenvolvimento do sistema, e a comunição entres os membros da equipa.