|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 01/10/18 | Até: | 01/10/18 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) |  | Atraso no inicio da codificação devido a problemas ana instalação e uso do Laravel. |
| Custo (CPI) |  | Nada. |
| Escopo |  | Escopo definido de excelente forma. O projecto é feito com base no escopo. |
| Comunicação |  | Fraca, devido à negligência de alguns da equipe. |

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 01 | Módulo Administrativo | 20/10 | 20/11 |  |
| 01 | Módulo de Vendas | 20/10 | 02/11 |  |
| 01 | Módulo Publicitário | 07/11 | 08/11 |  |

# Atividades Concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 01 | Desenho da Base de Dados | Andrade Manjate | 25/10 | 30/10 |
| 01 | Desenvolvimento da pagina login |  | 26/10 | 07/11 |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 01 | Desenvolvimento da Pagina Inicial | Andrade Manjate | 26/10 | 20/11 |  |
| 01 | Desenvolver a parte das alocações de recursos para viagem | Andrade Manjate | 08/11 | 19/11 |  |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 01 | Definir rotas | Andrade manjate | 15/11 | 22/11 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Informações adicionais

Os atrasos nas actividades baseam – se na demora do aprendizado do uso do Laravel e na negligência de alguns colaboradores do projecto.